“2016 AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA”.

ORDENANZA  Nº 10259

Visto: La Ordenanza Nº 10183 que aprueba los Pliegos Generales, Particulares y Técnicos para el llamado a Licitación Pública de la Obra Restauración Cine Teatro Monumental Sierras; y

C O N S I D E R A N D O

Que en el pliego general aprobado por la citada Ordenanza, en su artículo 29 se establece que: “RECONOCIMIENTO DE VARIACIONES DE COSTO: No se realizarán reconocimiento de variaciones de costos”;

Que dicha disposición no refleja la actual situación de movilidad de precios por la que atraviesa el País, la que es de público conocimiento;

Que se advierte que dicho artículo vulnera el equilibrio de la ecuación económico-financiera de los contratos de obra pública, en especial en el caso que se trata atento el monto presupuestado y el plazo de duración previsto de obra que es de trescientos cuatro días (art. 2 del pliego general), situación que genera una expectativa inflacionaria, que perjudicará al Estado Municipal; ya sea por tomar las empresas      oferentes       valores

...///

...///2.-

inflacionarios protectorios de sus intereses, o por planteos de lesión dado la modificación de la estructura de costos. Situación esta última, cualquiera sea el resultado final, que se traducirá en posibles interrupciones de trabajos, con las consiguientes pérdidas que significan los abandonos de obras públicas;

Que el criterio de esta Administración es lograr la concreción de una obra anhelada por los Vecinos de la Ciudad, y no la adquisición de un futuro litigio;

Que es por ello que se hace necesario contar con un mecanismo, que aceptado por aquellos que se sometan a los términos de la licitación, mantenga en cierta medida el equilibrio económico financiero de la oferta que resulte adjudicada;

Que en este aspecto se ha tomado el criterio rector del Superior Gobierno de la Provincia, el cual ha mantenido un sistema de reconocimiento de variación de costos denominado: “Régimen Provincial de Redeterminación de Precios por Reconocimiento de Variación de Costos para Obras Públicas”, siendo el vigente el aprobado por Decreto Nº 800 del año 2016;

Que corresponde aprobar una metodología de redeterminación de precios que, con carácter particular para el presente llamado a licitación,     resulte   de

...///

...///3.-

aplicación para el pliego general que se propone a los eventuales oferentes.-

Que evaluado el Proyecto de Ordenanza por la totalidad de los concejales, queda aprobado en general y particular por unanimidad en Sesión Ordinaria del día 03 de agosto de 2016.

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ALTA

GRACIA SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Art.1°: SUSTITÚYASE el art. 29 (punto 2.29) del Pliego General de Condiciones (Anexo I) de la obra Restauración Cine Teatro Monumental Sierras aprobado por Ordenanza Nº 10183 el que queda redactado del siguiente modo “2.29 ARTÍCULO 29º: RECONOCIMIENTO DE VARIACIONES DE COSTO:  Se aplicará el  “Régimen Provincial de Redeterminación de Precios por Reconocimiento de Variación de Costos para Obras Públicas”, conforme su texto aprobado por Decreto de la Provincia de Córdoba Nº 800 del año 2016”.-

Art.2°: LA presente modificación será anexada a los pliegos en venta, o entregada sin cargo a quienes hayan adquirido los mismos con anterioridad a la promulgación de la presente ordenanza.-

...///

...///4.-

Art.3°: LA presente es de aplicación inmediata a la licitación en proceso y deberá estar disponible para los adquirentes antes del cierre de venta de pliegos.-

Art.4°: PROTOCOLICESE, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Alta Gracia, incorpórese al Libro de Ordenanzas y Archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS TRES DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.