ORDENANZA  Nº 11204

Visto: El Expediente Nº 685/14 iniciado por Asociación Mutual Carlos Mujica – Prefactibilidad de uso del suelo; y

C O N S I D E R A N D O

Que proyecto de loteo de características sociales a realizar en la parcela designación catastral 31-06-01-02-01-400-001;

Que cuenta con la prefactibilidad de la Secretaria de Infraestructura y con las factibilidades de los servicios, así como con estudios de desagües pluviales, resolución de Secretaria General y de Ambiente que aprueba el proyecto desde el punto de vista ambiental, proyecto vial, de red de agua, de alumbrado;

Que, conforme lo establecen las ordenanzas vigentes, una vez aprobados los proyectos  de la obras de infraestructura, cuya ejecución estará a cargo del emprendedor inmobiliario, el interesado deberá constituir a favor de la Municipalidad, un Fondo de Garantía de ejecución de las obras de infraestructura, el que se exige para los casos en que el interesado solicite la aprobación del loteo previo a la ejecución de las obras;

Que a fs. 438 la Asociación solicita la eximición de la constitución de los seguros de caución, fundamentando el pedido en el carácter social que tiene el emprendimiento y solicitando la autorización para ejecutar las obras de

...///

Carlos Alberto Adam                               Dra. María Cristina Roca

Secretario Legislativo                              Presidente Provisorio

Honorable Concejo Deliberante                     Honorable Concejo Deliberante

Alta Gracia                                          Alta Gracia

...///2.-

infraestructura en dos etapas debido a los tiempos y costos que las mismas traen aparejadas, proponiendo una primera etapa que incluya la apertura  y compactado de calles, red eléctrica interna, red de alumbrado público, red cloacal y red interna de agua potable y una vez concluidas estas obras y receptadas las mismas, piden se autorice la construcción de las viviendas, calculando un plazo de 24 meses para la ejecución de esta primera etapa, previendo una segunda etapa estimada también en 24 meses para la realización de cordón cuneta, carpeta asfáltica y arbolado público;

Que evaluada la propuesta por la Oficina de Loteos, la misma la considera aceptable, ya que no se otorgarà aprobación definitiva del loteo ni recepción de los espacios públicos hasta tanto se ejecuten la totalidad de las obras de infraestructura correspondientes, debiendo, para la construcción de las viviendas, una vez concluidas las obras de las la primera etapa, otorgarse una autorización de carácter provisorio condicionada a la aprobación del loteo, una vez concluidas todas las obras.

Que evaluado el expediente por la Comisión de Obras y Servicios Públicos emite despacho favorable, aprobado por unanimidad en Sesión Ordinaria del día 05 de junio de 2019.-

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ALTA

GRACIA SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

...///

Carlos Alberto Adam                               Dra. María Cristina Roca

Secretario Legislativo                              Presidente Provisorio

Honorable Concejo Deliberante                     Honorable Concejo Deliberante

Alta Gracia                                          Alta Gracia

...///3.-

Art.1°: EXIMIR a la Asociación Mutual Carlos Mujica de la constitución de los seguros de caución (Fondo de Garantía) para garantizar la realización de las obras de infraestructura exigidas por ordenanza.-

Art.2°: CORRESPONDERÁ a la Asociación Mutual Carlos Mujica, realizar las obras de infraestructura básicas, apertura  y compactado de calles, red eléctrica interna, red de alumbrado público, red cloacal y red interna de agua potable en un plazo de 24 meses en el loteo a realizar en el inmueble designación catastral 31-06-01-02-01-400-001 y una vez concluidas estas obras y receptadas las mismas,  podrá el Departamento Ejecutivo a través de Secretaria de Infraestructura autorizar la construcción de las viviendas, previa presentación de toda la documentación que a tal efecto solicite el área de Obras Privadas.

Art.3°: DEBERÁ la Asociación Mutual Carlos Mujica  realizar las obras complementarias, ejecución de cordón cuneta, carpeta asfáltica, arbolado público, forestación de espacio verdes, equipamiento comunitario, etc. de acuerdo a lo exigido por las ordenanzas vigentes, una vez concluida la primera etapa y en un plazo de 24 meses.

Art.4°: QUEDA expresamente establecido que el Estado Municipal no está obligado a la realización de las obras mencionadas.

Art.5°: DEBERÁ la Asociación Mutual Carlos Mujica cumplimentar la totalidad de las obras de infraestructura  para obtener la aprobación definitiva del loteo.

...///

Carlos Alberto Adam                               Dra. María Cristina Roca

Secretario Legislativo                              Presidente Provisorio

Honorable Concejo Deliberante                     Honorable Concejo Deliberante

Alta Gracia                                          Alta Gracia

...///4.-

Art.6°: PROTOCOLÍCESE, Comuníquese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Alta Gracia, incorpórese al Libro de Ordenanzas y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

Carlos Alberto Adam                               Dra. María Cristina Roca

Secretario Legislativo                              Presidente Provisorio

Honorable Concejo Deliberante                     Honorable Concejo Deliberante

Alta Gracia                                          Alta Gracia