“2000 – XX ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA CIUDAD DE ALTA GRACIA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD – 2020”.

ORDENANZA  Nº 11590

Visto: El Expediente N° 927/19 Villegas María Isabel y otros – Ampliación red de cloacas calle Chacabuco hasta Roque Sáenz Peña – B° Liniers; y

C O N S I D E R A N D O

Que mediante el expediente de referencia vecinos de calle Chacabuco de B° Liniers solicitan factibilidad y la realización de la obra de ampliación de servicio cloacal en la manzana 17 desde calle Chacabuco 216 hasta calle Roque Saenz Peña 410;

Que se adjunta plancheta catastral de la zona que identifica las parcelas que serían beneficiadas;

Que la Secretaria de Servicios Públicos elabora el proyecto sumándose a la obra y aporta los materiales, haciéndose cargo los vecinos, de la contratación del contratista que realizaría la misma;

Que los vecinos contratan a la empresa Ivan Vizne Perforaciones, dándose inicio a la obra en el mes de septiembre de 2019 entregándole, la Municipalidad al contratista el proyecto fijándose un plazo de 90 días;

Que la obra inicial preveía una longitud de 262 metros, con 33 frentistas, realizándose una adaptación de la misma para su viabilidad, quedando reducida a 162 metros con 28 frentistas;

...///

...///2.-

Que en inspecciones realizadas se observa que la obra se encuentra paralizada solicitándole al contratista informes sobre la situación, avance de obra, listado de vecinos que suscribieron contratos y pagos que hubiese percibido;

Que el contratista adjunta la copia de 13 contratos suscriptos sobre un total de 28 lotes que abarcaría la obra;

Que luego de varias citaciones, y teniendo en cuenta que la contratación fue realizada por los vecinos con el contratista, el Municipio a través de la Secretaria de Servicios Públicos, puso todos los recursos posibles para la finalización de la obra, acompañando incluso al contratista a visitar a los vecinos para que aquellos que no firmaron contrato, lo hagan y así permitir que los trabajos pudieran continuar;

Que no obstante el esfuerzo realizado, la obra    continúa paralizada;

Que, de acuerdo a lo informado por la Secretaria de Servicios Públicos, la obra tiene un avance del 50%, con materiales provistos por la municipalidad y se encuentra paralizada;

Que de los 28 frentistas involucrados, 15 tienen contrato, 6 registran deuda y 9 abonaron la totalidad;

Que la emergencia sanitaria y la consecuente retractación económica ha afectado tanto a los vecinos como a la contratista;

...///

...///3.-

Que se hace necesario finalizar la obra debido a que existe una saturación de las unidades de tratamiento estático en las viviendas debido a la topografía de la zona;

Que, ante esta situación, el director de la empresa Ivan Vizne Perforaciones ofrece transferir al Municipio los derechos de la obra al costo de la compensación de la diferencia entre lo efectivamente realizado, con lo efectivamente cobrado por parte de la contratista;

Que, ante la nota presentada por el contratista, donde ofrece ceder y/o transferir los contratos y el informe de Secretaria de Servicios Públicos, se remite el expediente a Asesoría Letrada emitiendo dictamen;

Que, de acuerdo a lo dictaminado por Asesoría Letrada, debería declararse de utilidad pública la obra y de pago obligatorio, dado que se encuentra verificada la necesidad de la misma y así de esta manera podrá el Estado Municipal continuarla;

Que en función de lo expuesto corresponde asimismo compensar al contratista entre lo efectivamente realizado y lo efectivamente cobrado;

Que el valor total de la obra asciende a la suma neta sin actualización de Pesos seiscientos treinta mil ($ 630.000), descontados los pagos ya realizados por los frentistas y teniendo en cuenta que está ejecutado el 50% de la obra, corresponde compensar al contratista con la diferencia que surge entre lo efectivamente realizado y lo efectivamente abonado por los frentistas.

...///

...///4.-

Que evaluado el Proyecto de Ordenanza por la totalidad de los Concejales presentes, es aprobado por unanimidad en Sesión Ordinaria del día 11 de noviembre de 2020.

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ALTA

GRACIA SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Art.1º: AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo a recibir de la Empresa Iván Vizne Perforaciones la cesión de los contratos suscriptos entre la mencionada empresa y los frentistas de calle Chacabuco para la realización de la obra colectora cloacal.

Art.2º: AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo a compensar a la empresa Ivan Vizne Perforaciones por un monto de doscientos ochenta y ocho mil novecientos noventa y siete con cincuenta centavos ($288.997,50).

Art.3º: DECLARAR de utilidad pública y pago obligatorio la obra colectora cloacal de calle Chacabuco desde Chacabuco 216 hasta Roque Sáenz Peña 410, sin el cumplimiento del porcentaje de adhesión establecido en el Art. 6 de la Ordenanza 10.129, pudiendo otorgar facilidades de pagos a los frentistas que no hayan firmado contrato debiendo contemplar, previo estudio socioeconómico, los casos de frentistas que no pudieran afrontar el pago y manteniendo los contratos que se encontraren en ejecución y que se reciben a través de la cesión realizada por la empresa.

...///

...///5.-

Art.4º: AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo a realizar la obra por administración propia o mediante contratación según corresponda.

Art.5º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el boletín oficial de la ciudad de Alta Gracia, incorpórese al libro de ordenanzas y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS ONCE  DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.