CONTRATO MARCO RESPECTO DE LA MODALIDAD de ejecución de las obras de Redes Domiciliarias de Gas Natural

Entre la MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA, representada por el Sr. Intendente Municipal, Dr. MARCOS TORRES LIMA, D.N.I. Nº29.714.567, con domicilio especial en calle Belgrano Nº15 de la Ciudad de Alta Gracia, en adelante llamada “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte, y, por la otra, la Empresa …………………………………….., CUIT N°…………………………, con domicilio en calle ………………………….., de la ciudad de ……………………….. representada en este acto por …………………………………… DNI……………………., en su carácter de …………………, en adelante llamada “EL CONTRATISTA”, ambas partes convienen en celebrar el presente contrato que se regirá por lo siguiente: ---------------------------------------

CLAUSULA PRIMERA: LA OBRA: “LA MUNICIPALIDAD” suscribe con “EL CONTRATISTA”, el presente convenio a los fines de la nueva modalidad del sistema de ejecución de las obras de Redes Domiciliarias de Gas Natural, consistente en la ejecución de zanjeo, colocación de cañerías, conexión a cañerías existentes, servicio domiciliario completo y tapado hasta nivel de contrapiso en veredas, bajo el cual los vecinos frentistas libremente y bajo su responsabilidad, han seleccionado. -----------------------------------------CLAUSULA SEGUNDA: “LA MUNICIPALIDAD” proporcionará, en forma no reintegrable, los materiales necesarios según computo aprobado por la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente, y realizará las inspecciones de obra, controles técnicos y demás acciones que velen por la correcta ejecución de la obra. Los materiales serán entregados por la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente a “EL CONTRATISTA”, a su requerimiento, una vez presentada el “Acta de inicio de obra” con designación de inspector por parte de ECOGAS, y de acuerdo a los avances de obra certificados. ----------

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”: 1) Confección de toda la Ingeniería de Detalle, memorias, cálculos, planos, procedimientos, para los proyectos de la obra mecánica y civil necesarios y las gestiones administrativas que correspondan para su aprobación ante la DGC S.A. y demás entes intervinientes. 2) Provisión de la mano de obra común y especializada necesaria para la construcción de la obra……………. 3) Estudio de Impacto Ambiental. 4) Trabajos de servidumbre de paso provisorio. 5) Registro de expediente en el colegio profesional. 6) Pruebas de hermeticidad final y entrega de documentación conforme a obra a la D.G.C. S.A. 7) Deberá adjuntar la traza aprobada por ECOGAS y con autorizaciones correspondientes a normativa vigente del ENERGAS. (Por normas establecidas por ECOGAS no se dejarán conexiones domiciliarias sobre terrenos baldíos). ----------------------------------------------------------------CLAUSULA CUARTA: “EL CONTRATISTA” deberá estar habilitada y con matrícula actualizada en ECOGAS. --------------------------------------------------------------------------CLAUSULA QUINTA: “LA MUNICIPALIDAD”, a través de La Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente, determinará, analizará y otorgará la factibilidad técnica y financiera de la obra de redes de gas natural de acuerdo a la propuesta de traza presentada por los vecinos frentistas y elaborará un presupuesto oficial de los materiales necesarios. ---------CLAUSULA SEXTA: La forma y modalidad de pago de  mano de obra será establecida libremente entre los vecinos y la empresa contratista (“EL CONTRATISTA”), debiendo el monto total de la obra guardar relación con los valores de mercado de referencia estimados por el área competente del municipio.

CLAUSULA SEPTIMA: “EL CONTRATISTA” establecerá una vigilancia continua en las Obras para prevenir robos o deterioros materiales y estructuras y a tal fin tendrá un servicio continuo de guarda diurno y nocturno. “EL CONTRATISTA” será el único responsable, de toda pérdida o deterioro producido en las estructuras y materiales, como, asimismo, de los accidentes ocurridos en ella, cualesquiera sean las causas que los motiven, salvo los casos extraordinarios que sean constatados y justificados por “LA MUNICIPALIDAD”. “EL CONTRATISTA” deberá colocar tomar todas las medidas de precaución necesarias, mediante la utilización obligatoria de vallas, letreros y/o luces refractarias, en todos aquellos lugares de la Obra donde puedan producirse accidentes mientras la misma se realice. “EL CONTRATISTA” será responsable del orden y seguridad de la obra hasta su finalización. ----------------------------------------------------------------------CLAUSULA OCTAVA: “EL CONTRATISTA” se hará cargo para sí y para todo el personal a su cargo de las cargas sociales que determine la legislación vigente a seguir. Todo lo relacionado con el contrato de trabajo o empleo entre el contratista y sus obreros o empleados es a su exclusivo cargo, liberando de toda responsabilidad a “LA MUNICIPALIDAD”. “EL CONTRATISTA” será el único responsable y titular de los contratos de trabajo que correspondan al personal que afectara a la Obra, es decir que no existirá vinculación directa ni indirecta entre “LA MUNICIPALIDAD” y el personal de “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” deberá cumplir y observar todas las leyes, decretos, convenios y demás normas, presentes y futuras, emanadas de autoridades públicas nacionales, provinciales y municipales que rijan o rigieren en lo sucesivo en materia laboral, fiscal, de seguro, seguridad, obra social que corresponda de dicho personal. “EL CONTRATISTA” deberá mantener al día el pago de su personal tanto en lo relativo a salarios, como en lo que respecta a beneficios y carga social. Sera a cargo de “EL CONTRATATISTA” los pagos de jornales, pago de fondo de desempleo, aportes y contribuciones a los regímenes de seguridad social y de obras sociales (AFIP – DGI) UOCRA (seguro y fondo de desempleo, cuota sindical, si correspondiera) del personal a su cargo que este afectado a la obra. Asimismo, “EL CONTRATATISTA”, cumplirá durante todo el desarrollo de la Obra, con todas las Normas Legales que, en materia de Higiene y Seguridad del Trabajo sean exigibles. “EL CONTRATATISTA”, deberá contar con seguro de responsabilidad civil ante accidentes o cualquier evento dañoso a consecuencia de las tareas encomendadas. ----------------------------------------------------------------------------------CLAUSULA NOVENA: “EL CONTRATATISTA” se responsabiliza por todo hecho que pudiera ocurrir durante la Obra, eximiendo, a “LA MUNICIPALIDAD”, de todo tipo de responsabilidad emergente de la legislación vigente referente a los daños causados en terceros, dependientes, operarios y/ o cosas, así como de toda responsabilidad de daños e incapacidades que pudiera sufrir o causar en el desarrollo de sus tareas. -----------------------CLAUSULA DECIMA: El contrato no podrá ser transferido o cedido, en todo o en parte, a terceros sin autorización expresa de “LA MUNICIPALIDAD”, previo dictamen de Asesoría Letrada. En caso de que ello sucediera sin la mencionada autorización, podrá darse por rescindido el contrato por causa atribuible a “EL CONTRATISTA”. En todos los casos “EL CONTRATISTA” cedente continuará obligado solidariamente con “EL CONTRATISTA” cesionario por las obligaciones y responsabilidades emergentes del contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASULA DECIMA PRIMERA: “EL CONTRATISTA”, en garantía de cumplimiento del contrato deberá presentar póliza de Caución del …..% del valor del …….. que deberá endosar a favor de los vecinos frentistas que suscribieron los convenios. En caso de incumplimiento la misma será ejecutada. -----------------------------------------------------------

CLASULA DECIMA SEGUNDA: “EL CONTRATISTA” se obliga igualmente a gasificar dentro del plazo de ………….días de finalizada la Obra bajo pena de llevar adelante la ejecución de la Póliza referida en la clausula anterior (cláusula decima primera).-

CLASULA DECIMA TERCERA: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes constituyen domicilio especial en los denunciados en el encabezamiento.

CLASULA DECIMA CUARTA: Ambas partes voluntariamente renuncian a cualquier fuero de excepción que les pudiera corresponder y se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Alta Gracia, para cualquier controversia emergente del presente. ----------------------------------------------------------------

PREVIA lectura y ratificación, se firman tres (3) ejemplares del mismo tenor y efecto en la Ciudad de Alta Gracia, a los ………. días del mes de ………. del año Dos Mil Veinticinco.